Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения

 «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» за 9 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [на](#Par1414) 01.10.2020 |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.10.2020 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  |  «Содержание Парка культуры и отдыха в х. Новая Надежда, Куйбышевского района, Ростовской области» | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Юнда Р.А. | повышение удовлетворённости населения Кринично-Лугского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания |  2020 |  | 46,7 | 41,6 | 1/41,6 |
| 1.1.2 |  «Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Юнда Р.А. | повышение удовлетворённости населения Кринично-Лугского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Весь период |  | 994,0 | 953,1 | 4/953,1 |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ...  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2  | Мероприятие ВЦП 1  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

и.о.главы Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения Е.Н, Стоянова