Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Кринично-Лугского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» за 1 полугодие 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [на](#Par1414) 01.07.2020 |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.07.2020 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «Содержание Парка культуры и отдыха в х. Новая Надежда, Куйбышевского района, Ростовской области» | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Юнда Р.А. | повышение удовлетворённости населения Кринично-Лугского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 2020 |  | 229,7 | 41,6 | 1/41,6 |
| 1.1.2 | «Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Юнда Р.А. | повышение удовлетворённости населения Кринично-Лугского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Весь  период |  | 300,0 | 200,0 | 1/200,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

и.о.главы Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения Е.Н, Стоянова