Пояснительная записка

Отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» за 9 месяцев 2023 год

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 21.11.2017 №173 (далее – муниципальная программа).

Программа включает 1 подпрограмму:  «Благоустройство общественных территорий Кринично-Лугского сельского поселения»

Распоряжением 27.12.2022 № 89 утверждён  План реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» на 2023 год. 	В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» установлено :

На реализацию подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Кринично-Лугского сельского поселения» на 2023 год предусмотрено финансирование в объеме 3455,8 рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения 3455,8 рублей. На обеспечение мероприятий по формированию  современной городской среды в части  благоустройства  общественных территорий предусмотрено 169,3 тыс. руб. израсходовано 169,2 тыс. руб., что составляет  99,9%. (оплата судебных расходов по решению Арбитражного суда)

На  реализация программ формирования современной городской среды Расходы по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) предусмотрено  3286,5 тыс. руб. Израсходовано на приобретение комплектующих для монтажа видеонаблюдения 548,8 тыс. руб. для  общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Миллерово, улица Ярового, дом 30 (благоустройство).

Ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству                            Е.В. Харченко

Отчет о

Реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения»

за 9 месяцев 2023 года

| Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату на 01.10.2023 тыс. руб. | Объем неиспользованных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату на 01.10.2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. благоустройство общественных территорий Кринично-Лугского сельского поселения | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Харченко Е.В. | повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 169,3 | 169,3 | 169,2 | 169,2 | 0,1 |
| Мероприятие 1. разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий Кринично-Лугского сельского поселения | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Харченко Е.В. | повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Реализация мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий, расположенных по адресу: с. Миллерово, ул. Ярового, 30 Куйбышевского района | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Харченко Е.В.. | повышение удовлетворённости населения Кринично-Лугского сельского поселения. строительство парка культуры и отдыха |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Харченко Е.В.. | повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3286,5 | 3286,5 | 548,8 | 1/548,8 | 2737,7 |
| всего |  |  |  |  | 3455,8 | 3455,8 | 718,0 | 718,0 | 2737,8 |

Глава Администрации Кринично-Лугского сельского поселения                                                        Р.А. Юнда