РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИНИЧНО-ЛУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.04.2015 | х.Кринично-Лугский | №77 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения  «Информационное общество» за 2014 год

В соответствии с Постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения  от 09.10.2013  № 207 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения  «Информационное общество» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее Постановление разместить на информационных стендах Кринично-Лугского сельского поселения и на официальном сайте Кринично-Лугского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации

Кринично-Лугского

сельского поселения                                             Р.А.Юнда

Приложение

к постановлению

Администрации
Кринично-Лугского

сельского поселения

от 30.04.2015 № 77

Годовой отчет

о реализации  муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» за 2014 год.

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» (далее – Программа) направлена на использование современных информационных и телекоммуникационных технологий и телекоммуникационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основе единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия Администрации Кринично-Лугского сельского поселения с организациями и гражданами .

Показателями достижения целей являются:

темп роста широкое применение средств обеспечения удаленного доступа организаций и граждан к информации о деятельности Администрации Кринично-Лугского сельского поселения, основанных на использовании современных информационно-коммуникационных технологий;

обеспечение информационной безопасности;

доля муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Кринично-Лугского  сельского поселения,  обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными.

Основными ожидаемыми результатами Программы должны стать:

развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Кринично-Лугского сельского поселения;

повышение качества предоставления муниципальных услуг в Кринично-Лугком  сельском поселении.

Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2014 – 2020 годы. Общий объем финансирования Программы в 2014 году составил 148,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 147,9 тыс. рублей или 99,9%.

В целях реализации Программы распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 01.11.2013 №174 утвержден план реализации  на 2014 год.

Программой предусмотрена реализация подпрограммы:

1. «Развитие информационных технологий».

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения  «Информационное общество»

Реализация подпрограммы «Развитие ИТ» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

  - «Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры», в рамках которого будут выполняться мероприятия, направленные на создание, обновление и содержание информационной инфраструктуры, сопровождение локальной вычислительной сети и корпоративной сети телекоммуникационной связи Администрации Кринично-Лугского сельского поселения, обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», обеспечение делопроизводства Администрации Кринично-Лугского сельского поселения, повышение квалификации и муниципальных служащих по вопросам внедрения информационных технологий в деятельность Администрации Кринично-Лугского сельского поселения.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице 2.

Результаты использования бюджетных ассигнований на  реализацию мероприятий муниципальной программы

Муниципальная  программа  «Информационное общество» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения № 219от 14.10.2013 года «Об утверждении муниципальной  программы  Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество»

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Информационное общество»  в 2014 году за счет средств бюджета Кринично-Лугского сельского поселения предусматривалось согласно постановления  №227 от 17.12.2014 Администрации Кринично-Лугского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Кринично-Лугского сельского поселения  от 14.10.2013 №219 «Об утверждении муниципальной  программы  Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество»» в сумме 148,0 тыс. рублей, освоено 147,9 тыс. рублей, процент выполнения составил 99,9 процента.

Мероприятия программы софинансирования средств областного бюджета не предусматривают.

В целях обеспечения повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий исполнителем программы - Администрацией Кринично-Лугского сельского поселения проведены основные мероприятия:

1. Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры было запланировано 148,0 тыс. рублей, данная сумма израсходована 147,9 тыс. рублей исполнение составило 99,9%  в том числе:

- содержание и обновление официального сайта Администрации Кринично-Лугского сельского поселения было запланировано 12,0 тыс. рублей, данная сумма израсходована  на 100 процентов.

-консультационные услуги «Консультант +» было запланировано 90,3 тыс. рублей, данная сумма израсходована  на 100 процентов

- публикация статей местных СМИ, 6,0 тыс. рублей, исполнено 6,0 тыс. руб., ис

Изготовление ключей ЭЦП было запланировано 6,9 тыс. рублей  данная сумма  израсходована 100 процентов.

- оплата за услуги «Интернета» 35,6 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средств приведены в таблице №3

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования муниципальной программы, информация о внесении изменений в муниципальную программу

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 14.10.2013 №219. В 2014 году в муниципальную программу вносились изменения 1 раз: постановление Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 17.12.2014 №227. Внесение изменений было связано с уточнением объемов финансирования и в целях корректировки целевых показателей.

Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы и о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Реализация муниципальной программы, включая подпрограммы, предусматривает достижения 6 целевых показателей. В 2014 году все 6 показателей превысили запланированный результат, значение показателей выполнено более чем на 100 процентов.

Уровень финансирования  основных мероприятий подпрограммы  составил в 2014 году -99,9%, В целом по муниципальной программе – 99,9%.

Мероприятия по подпрограмме, запланированные к реализации в 2014 году исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В результате оценка эффективности муниципальной программы считается удовлетворительной.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

### Таблица 1

### к годовому отчету о

### реализации муниципальной программы

### Кринично-Лугского сельского поселения

### «Информационное общество» за 2014 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<2013> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Информационное общество» |
| 1. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Кринично-Лугского сельского поселения | процентов | 65 | 70 | 70 |  |
| 1 Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |
| 1.1. | Доля рабочих мест в Администрации Кринично-Лугского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | процентов | 30 | 50 | 50 |  |
| 1.2. | Количество должностных лиц Администрации Кринично-Лугского сельского поселения, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи | штук | 1 | 5 | 5 |  |
| 1.3. | Доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с Администрацией Кринично-Лугского района | процентов | 1 | 2 | 2 |  |
| ... | … |  |  |  |  |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

### к годовому отчету о

### реализации муниципальной программы

### Кринично-Лугского сельского поселения

### «Информационное общество» за 2014 год

Сведения

### о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения

«Информационное общество»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Инспектор-системный администратор Лазарев М.В.. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | наличие на территории Кринично-Лугского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации Кринично-Лугского сельского поселения; повышение готовности и мотивации работников Администрации Кринично-Лугского сельского поселения к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности |  |  |

### Таблица 3

### к годовому отчету о

### реализации муниципальной программы

### Кринично-Лугского сельского поселения

«Информационное общество» за 2014 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Информационное общество»     за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Информационное общество | всего | 148,0 | 147,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 148,0 | 147,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие информационных технологий | всего | 148,0 | 147,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 148,0 | 147,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | всего | 148,0 | 147,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 148,0 | 147,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

И.о.главы администрации

Кринично-Лугского

сельского поселения                                                                                 Р.А.Юнда